Table of Contents

# TASK LIST — AI Model Service Platform

## TASK 1: Implement Endpoint Status Synchronization

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | HIGH |
| Assigned | Backend |
| Mô tả | Gateway state không sync với portal → model hiển thị running nhưng endpoint call không được + playground không hoạt động |

Mong muốn: - Gateway state sync với portal trong < 500ms - Endpoint & playground hoạt động ngay khi status = running - Test tất cả 4 model type: Chat, TTS, STT, Embeddings - Response latency < 2s

## TASK 2: Stop Endpoint Khi Hết Tiền

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | HIGH |
| Assigned | Backend |
| Mô tả | Tự động stop endpoint khi workspace hết tiền (balance = 0) |

Mong muốn: - Endpoint được stop tự động khi balance ≤ 0 - Không cho phép request mới khi endpoint đã bị stop - Hiển thị thông báo rõ ràng cho user: “Endpoint đã bị stop do hết tiền” - Gửi notification/email thông báo khi endpoint bị stop - User có thể re-enable endpoint sau khi nạp tiền - Không ảnh hưởng đến data đã deploy

## TASK 3: Standardize Docker Image Naming Convention

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | HIGH |
| Assigned | DevOps |

Hiện tại:

dknguyen2304/vllm-openai-gateway:v0.22.1-202607271421

Mong muốn:

"Tên tổ chức"/vllm-openai-gateway:v0.22.1-202607271421

## TASK 4: Migrate Database — Recommended Hardware Specs

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | HIGH |
| Assigned | Backend |
| Mô tả | Update lại đúng recommended hardware specs vào DB, hiển thị đúng trên model card |

## TASK 5: Enhance Service Health Dashboard — Latency Metrics

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | MEDIUM |
| Assigned | Backend + Frontend |
| Mô tả | Upgrade dashboard hiển thị latency metrics (P50, P95, P99) cho từng model type |

Metrics cần hiển thị: - Latency Distribution (P50, P95, P99) - Success Rate % - Throughput (req/s) - Error Rate by type - Uptime %

Mong muốn: - Real-time update (5-10s interval) - Time range: 1h, 24h, 7d, 30d - Filter by model type - Alert khi P99 vượt threshold - Dashboard load < 2s - Metrics accuracy > 95% vs logs - Proof: Load test 100+ concurrent requests, metrics validated

## TASK 6: Ensure Multi-Model Type Support

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | HIGH |
| Assigned | Full Stack |
| Mô tả | Robust support cho Chat, TTS, STT, Embeddings với handling riêng biệt |

Mong muốn — Endpoint support các đầu:

| Model Type | Endpoint |
| --- | --- |
| Chat | /v1/chat/completions |
| TTS | /v1/audio/speech |
| STT | /v1/audio/transcriptions |
| Embeddings | /v1/embeddings |

## TASK 7: Define DDI Behavior on Budget Exceeded

| Field | Content |
| --- | --- |
| Priority | HIGH |
| Assigned | BA |
| Mô tả | Định nghĩa rõ ràng action của DDI khi workspace vượt budget |

## Tổng quan

| Priority | Số lượng |
| --- | --- |
| HIGH | 6 |
| MEDIUM | 1 |
| Tổng | 7 |